## Slide 1: Histarantia Meilenstein 3
Raphael Caradona
Fabio Jaenecke
Michèle Trebo
Marko Despotovic
Notes: Vorstellen
Protokollführer nennen
Sitzungsprotokoll

## Slide 2: Traktandenliste

## Slide 3: Pendenzen MS2 - Begriff Beliebt

## Slide 4: Pendenzen MS2 – F3 Suche
Unterscheidung zwischen Funkion /F3000/ -> Direkt nach einzelnem Lebensmittel suchen und /F3100/ -> Nach Kategorie suchen muss klar ersichtlich sein.
Lösung vom Team: Ein Switch einbauen, damit jeweils nur eine der beiden Funktionen angezeigt wird.

## Slide 5: Pendenzen MS2 - Sprachformelles, Umlaute, Darstellung

## Slide 6: F1 – Home - Nachschlageplattform
Nachschlageplattform mit Informationstexten (F1000)
F2 – Rangliste
Rangliste für Lebensmittelkategorie (F2000)
Sortieren der Rangliste in Lebensmittelkategorie (F2100)

## Slide 7: F3 – Suchfilter (F3200)
Sucht nach Text in der Webapp
Diskussion API
Entschieden für JSoup- library
Kann noch ausgereift werden
  Bisher nur Case-Sensitive und Exact-Match
  Updates nötig
Testing im MS4

## Slide 8: F4 – Mahlzeitassistent
Mahlzeitassistent mit Lebensmittelkategorien (F4000)
Mahlzeitassistent mit Nährstoffkategorien (F4100)
Hauptfunktion
Grösserer Aufwand -> Abklärungen
Spezifikationsüberprüfung
Etappenweise erstellt

## Slide 9: F5 - Zugriffsskala
Zugriffsskala Kategorie übergreifend (F5100)
-> Implementiert mit Einschränkungen.
Zugriffsskala nach Kategorie (F5000)
-> Nicht implementiert
-> Kategoriendropdown bereits in Suche
-> Macht es Sinn?

## Slide 10: F6 – Fragen und Antworten (F6000)
Technische Änderung
  Vorher hartcodiert in HTML
Einfachere Wartbarkeit
  Nachher als Liste in Java
  Es kann nun z.B. eine Eingabemaske programmiert werden, um FAQ’s zu ändern.

## Slide 11: F7 – Rezepte für Betroffene von Histamin – Intoleranz (F7000)
Rezepte erstellt
Kann noch ausgereift werden
  Bilder
  Darstellung
  Wartbarkeit

## Slide 12: JSP-Struktur
Codierungsstil / Modularisierung

## Slide 13: Modularisierung (Java)
Interface
Abstrakte Klassen
DAO-Klasse
Konkrete Klassen
Methoden in Konkreten Klassen
Aufruf der Methoden in JSP
abstract
abstract
Codierungsstil / Modularisierung

## Slide 14: Projektplanung <-> Effektiv

## Slide 15: Projektplanung <-> Effektiv
Geplanter Aufwand 114 Stunden
Projekt effektiv 126 Stunden 40 Minuten Mehraufwand 12 Stunden 40 Minuten

## Slide 16: Änderungswünsche/offene Fragen
Nächste Sitzung
Meilenstein 4
17.05.2018 um 17:10
Sitzungsleiter: Marko Despotovic