**Pendenzen**

Gruppe 23 (Michèle Trebo, Raphael Caradonna, Fabio Jaenecke und Marko Despotovic)

Projekt Histarania

Meilenstein 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WAS | WER | Erledigt |
| Erstellung Mockups: /F1/Home | jaenefab | 01.03.2018 |
| Erstellung Mockups: /F2/Rangliste | trebomic | 25.02.2018 |
| Erstellung Mockups: /F3/Suche | caradrap | 25.02.2018 |
| Erstellung Mockups: /F4/Mahlzeitassistent | caradrap | 25.02.2018 |
| Erstellung Mockups: /F5/Beliebtheitsskala | trebomic | 25.02.2018 |
| Erstellung Mockups: /F6000/FAQ | despomar | 25.02.2018 |
| Erstellung Mockups: /F7000/Rezepte | jaenefab | 01.03.2018 |
| Datenbankdesign: Lebensmittelkategorien definieren | despomar | 14.02.2018 |
| Datenbankdesign: Entitätstypen definieren | caradrap | 16.02.2018 |
| Datenbankdesign: Relationen definieren | trebomic | 18.02.2018 |
| Datenbankdesign: ER-Diagramm erstellen | jaenefab | 23.02.2018 |

Meilenstein 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WAS | WER | Erledigt |
| Webdesign: HTML, CSS, JSP erstellen | despomar |  |
| Webdesign: Website verlinken | trebomic/jaenefab |  |
| Datenbank: ER-Diagramm implementieren | caradrap |  |
| Datenbank: Daten einlesen | despomar |  |
| Datenbank: SQL-Testfälle | caradrap |  |
| Suche: /F3000/ Direkt nach einzelnem Lebensmittel suchen | trebomic |  |
| Suche: /F3100/ In Kategorien nach Lebensmittel suchen | jaenefab |  |
| Konzept Code | trebomic/jaenefab |  |

Meilenstein 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WAS | WER | Erledigt |
| Implementierung: /F1/Home | jaenefab |  |
| Implementierung: /F2/Rangliste | trebomic |  |
| Implementierung: /F3/Suche | caradrap |  |
| Implementierung: /F4/Mahlzeitassistent | jaenefab |  |
| Implementierung: /F5/Beliebtheitsskala | trebomic |  |
| Implementierung: /F6000/FAQ | despomar |  |
| Implementierung: /F7000/Rezepte | despomar |  |

Meilenstein 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WAS | WER | Erledigt |
| Gruppenspezifischer Schwerpunkt: Gute Benutzbarkeit | jaenefab |  |
| Testing: Erste Phase | trebomic/despomar |  |
| Testing: Zweite Phase | jaenefab/despomar |  |
| Testing: Dritte Phase | caradrap |  |
| Testing: Final Test | despomar |  |