**Aufwand Arbeiten PSIT2**

**Meilenstein 1**

Raphael Caradonna (Gruppe 23, Projekt Histarantia)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATUM | ZEIT | AUFWAND | WAS |
| Montag, 12.02.2018 | 17:00 - 17:20 Uhr | 20 Minuten | 1. Zwischenbesprechung |
| Mittwoch, 14.02.2018 | 07:15 - 08:15 Uhr | 1 Stunde | Definition Entitätstypen für Datenbank |
|  | 17:40 - 18:40 Uhr | 1 Stunde | Erstellung von Mockups  (gemäss Projektplanung) |
|  | 20:40 - 21:40 Uhr | 1 Stunde | Erstellung von Mockups  (gemäss Projektplanung) |
| Donnerstag, 15.02.2018 | 11:00 - 12:00 Uhr | 1 Stunde | Erstellung von Mockups |
|  | 14:50 - 15:30 Uhr | 40 Minuten | Besprechung Arbeitspakete und Einrichtung OneDrive mit Gruppenmitglied |
|  | 16:50 - 17:00 Uhr | 10 Minuten | 2.Zwischenbesprechung |
| Samstag, 17.02.2018 | 17:10 - 17:50 Uhr | 40 Minuten | Orientierung über Kurzprotokoll und Sitzungsprotokoll. Erstellung von Dokument zur Zeiterfassung. |
| Montag, 19.02.2018 | 17:30 - 17:50 Uhr | 20 Minuten | Zwischenbesprechung |
| Donnerstag, 22.02.2018 | 14:00 - 14:30 Uhr | 30 Minuten | Zwischenbesprechung  Und Beschluss Anpassung Mockup |
| Freitag, 23.02.2018 | 17:40 - 18:40 Uhr | 1 Stunde | Anpassung Mockup |
| Samstag, 24.02.2018 | 10:30 - 17:30 Uhr | 7 Stunden | Einrichtung JDBC-Driver |
| Montag, 26.02.2018 | 17:30 - 17:40 Uhr | 10 Minuten | Zwischenbesprechung |
| Dienstag, 27.02.2018 | 16:30 - 17:30 Uhr | 1 Stunde | Einrichtung JDBC-Driver |
| Donnerstag, 01.03.2018 | 14:00 - 14:30 Uhr | 30 Minuten | Zwischenbesprechung |
| Montag, 05.03.2018 | 17:30 - 17:40 Uhr | 10 Minuten | Zwischenbesprechung |
| Total |  | **16 Stunden 30 Minuten** |  |
| Wissensaustausch |  | **2 Stunden 10 Minuten** |  |
| Geplant |  | **9 Stunden 30 Minuten** |  |
| Mehraufwand |  | **4 Stunden 50 Minuten** |  |