**Zwischenbesprechung vom Montag, 12. Februar 2018**

**Ort**

ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 05.10, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich

**Teilnehmer**

Michèle Trebo (Sitzungsleiterin)

Raphael Caradonna (Protokollführer)

Marko Despotovic

Fabio Jaenecke

**Notizen**

**Wer macht was, bis wann?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WER | WAS | BIS WANN |
| Michèle Trebo | Definition Relationen  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | Sonntag, 18.02.2018 Sonntag, 25.02.2018 |
| Raphael Caradonna | Definition Entitätstypen  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | Freitag, 16.02.2018 Sonntag, 25.02.2018 |
| Marko Despotovic | Bestimmung der Lebensmittelkategorien  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | Mittwoch, 14.02.2018 Sonntag, 25.02.2018 |
| Fabio Jaenecke | Erstellung ER Schema  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | Freitag, 23.02.2018  Sonntag, 25.02.2018 |

**Kommunikationsregeln?**

* Kommunikationskanal = Slack
* Bei Fragen/Unklarheiten fortlaufend über Slack melden.
* Braucht jemand Unterstützung in der Erfüllung seiner Aufgabe, frühzeitig über Slack melden.
* Sollte jemand merken, dass er mit seinen zugeteilten Aufgaben nicht rechtzeitig fertig wird, frühzeitig über Slack kommunizieren.
* Bei Aufgaben die voneinander abhängig sind, sprechen sich die zuständigen Gruppenmitglieder frühzeitig untereinander ab.

**Nächste Zwischenbesprechung?**

**Donnerstag, 15.02.2018, um 16:45 Uhr (ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 05.03, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich)**

*Dieses Dokument wurde am Donnerstag, 15.02.2018 über Slack an alle Gruppenmitglieder zur Kenntnisnahme versandt.*