**Zwischenbesprechung vom Donnerstag, 15. Februar 2018**

**Ort**

ZHAW, Lagerstrasse 45, 8004 Zürich, Zimmer ZL 05.03

**Teilnehmer**

Michèle Trebo (Sitzungsleiterin)

Raphael Caradonna (Protokollführer)

Marko Despotovic

Fabio Jaenecke

**Notizen**

**Wer hat was bereits gemacht?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WER | WAS | BIS WANN |
| Michèle Trebo | Definition Relationen  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | Sonntag, 18.02.2018 Sonntag, 25.02.2018 |
| Raphael Caradonna | Definition Entitätstypen  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | erledigt erledigt |
| Marko Despotovic | Bestimmung der Lebensmittelkategorien  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | erledigt  Sonntag, 25.02.2018 |
| Fabio Jaenecke | Erstellung ER Schema  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | Freitag, 23.02.2018  Sonntag, 25.02.2018 |

**Info bez. Zeitaufwanderfassung**

* Jeder erfasst selbstständig die in das Modul PSIT investierte Zeit und lädt die Zeitaufwanderfassung bis  
  spätestens am 25.02.2018 in den gemeinsamen OneDrive-Ordner.

**Nächste Zwischenbesprechung?**  
**Montag, 19.02.2018, um 17:35 Uhr (ZHAW, Lagerstrasse 45, 8004 Zürich, Zimmer ZL 03.06)**

*Dieses Dokument wurde am Donnerstag, 15.02.2018 über Slack an alle Gruppenmitglieder zur Kenntnisnahme versandt.*