**Zwischenbesprechung vom Montag, 19. Februar 2018**

**Ort**

ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 03.06, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich

**Teilnehmer**

Michèle Trebo (Sitzungsleiterin)

Raphael Caradonna (Protokollführer)

Marko Despotovic

Fabio Jaenecke

**Notizen**

**Wer hat was bereits gemacht?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WER | WAS | BIS WANN |
| Michèle Trebo | Definition Relationen  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | erledigt Sonntag, 25.02.2018 |
| Raphael Caradonna | Definition Entitätstypen  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | erledigt erledigt |
| Marko Despotovic | Bestimmung der Lebensmittelkategorien  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | erledigt  Sonntag, 25.02.2018 |
| Fabio Jaenecke | Erstellung ER Schema  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | erledigt  Sonntag, 25.02.2018 |

**Probleme**

Michèle Trebo: Kann keine Dokumente bei Github ([ps-17-bacn-sckt](https://github.engineering.zhaw.ch/ps-17-bacn-sckt)/[ps\_17\_gruppe23](https://github.engineering.zhaw.ch/ps-17-bacn-sckt/ps_17_gruppe23)) hochladen bzw. habe keinen Zugriff auf Github-Gruppe. => E-Mail an Schär/Mürner geschickt (19.02.2018/trebomic).

**Nächste Zwischenbesprechung?**

**Donnerstag, 22.02.2018, um 14:00 Uhr (ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 06.16, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich)**

*Dieses Dokument wurde am Montag, 19.02.2018 über Slack an alle Gruppenmitglieder zur Kenntnisnahme versandt.*