**Zwischenbesprechung vom Montag, 26. Februar 2018**

**Ort**

ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 03.06, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich

**Teilnehmer**

Michèle Trebo (Sitzungsleiterin)

Raphael Caradonna (Protokollführer)

Fabio Jaenecke

**Abwesend**

Marko Despotovic - privat

**Notizen**

**Wer hat was bereits gemacht?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WER | WAS | BIS WANN |
| Michèle Trebo | Definition Relationen  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | erledigt erledigt |
| Raphael Caradonna | Definition Entitätstypen  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | erledigt erledigt |
| Marko Despotovic | Bestimmung der Lebensmittelkategorien  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | erledigt  erledigt |
| Fabio Jaenecke | Erstellung ER Schema  Erstellung zugeteilter Mockups (gem. Projektplanung) | erledigt  Donnerstag, 01.03.2018 |

**Wie soll die Traktandenliste aussehen?**

Siehe separate Traktandenliste.

**Mahlzeitassistent**

Raphael Caradonna: Mockups Mahlzeitassistent nicht nach dem Pflichtenheft gemacht, sondern etwas vereinfacht.

**Probleme**

Michèle Trebo Noch keine Antwort auf E-Mail an Mürner/Schär bez. Zugriffsrechte Github.

Nächsten Donnerstag Problem im PSIT-Unterricht ansprechen.

**ER Schema**  
Gemeinsam besprochen und einige Anpassungen vorgenommen.

**Aufträge**  
Raphael Caradonna: Dokumente vom OneDrive auf Github laden und im entsprechenden Ordner

ablegen. / bis 01.03.2018

Michèle Trebo: Bereits vorhandene Sitzungsunterlagen auf OneDrive laden. / bis 01.03.2018

**Nächste Zwischenbesprechung?**  
**Donnerstag, 01.03.2018, um 14:00 Uhr (ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 06.16, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich)**

*Dieses Dokument wurde am Montag, 26.02.2018 über Slack an alle Gruppenmitglieder zur Kenntnisnahme*  
*versandt.*