# Zeitaufwand Raphael Caradonna Milestone 2

# Milestone 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATUM | ZEIT | AUFWAND | WAS |
| 08.03.2018 | 17:30 – 18:00 | 30 Minuten | Zwischenbesprechung nach 1.Meilenstein |
| 10.03.2018 | 9:00 – 16:00 | 7 Stunden | Einrichten Datenbank in Eclipse |
| 13.03.2018 | 15:00 – 17:00 | 2 Stunden | Einrichten Datenbank in  Eclipse |
| 14.03.2018 | 15:30 – 18:00 | 2.5 Stunden | Einrichten Projektstruktur in Eclipse, Code Review,  Einrichten Eclipse mit anderen Gruppenmitglieder,  Zwischenbesprechung |
| 16.03.2018 | 10:00 – 13:30 | 3.5 Stunden | Erfolgreiches Einrichten von Datenbank |
| 17.03.2018 | 10:00 – 12:00 | 2 Stunden | Datenbank |
| 22.03.2018 | 14:00 – 14:30 | 0.5 Stunden | Zwischenbesprechung |
| 23.03.2018 | 16:00 – 19:00 | 3 Stunden | Neuordnung von Klassen im datenbank-package |
| 24.03.2018 | 10:00 – 15:00 | 5 Stunden | Neuordnung von Klassen im datenbank-package |
| 26.03.2018 | 17:30 – 15:40 | 10 Minuten | Zwischenbesprechung |
| 29.03.2018 | 14:00 – 17:00 | 3 Stunden | Zwischnebesprechung |
| 01.04.2018 | 10:00 – 14:00 | 4 Stunden | Refactoring und Neuschreiben von Klassen |
| 01.04.2018 | 15:00 – 18:00 | 3 Stunden | /F3000/ und /F3100/ versucht zu implementieren (Fremdarbeit) |
| 02.04.2018 | 8:00 – 12:00 | 4 Stunden | Vorbereitung Milestone 2, Nachführen Github,  Unit tests für Datenbank |
| Total |  | **40 Stunden 30 Minuten** |  |
| Wissenstransfer |  | **2 Stunden** |  |
| Geplant |  | **40 Stunden** |  |
| Mehraufwand |  | **30 Minuten** |  |
| Fremdarbeit |  | **3 Stunden** |  |