**Zwischenbesprechung vom Donnerstag, 26.März 2018**

**Ort**

ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 03.06, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich

**Teilnehmer**

Raphael Caradonna (Sitzungsleiter)

Fabio Jaenecke (Protokollführer)

Michèle Trebo

Marko Despotovic

**Notizen**

**Wer hat was bereits gemacht?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WER | WAS | BIS WANN |
| Michèle Trebo | /F3000/ erstellen  Konzept Code andere Funktionen  Verlinkung erstellen | 31.03.2018 31.03.2018  31.03.2018 |
| Raphael Caradonna | ER-Schema Implementierung  HTML, CSS, JS erstellen  SQL-Testfälle | 20.03.2018, fertig 31.03.2018, fast fertig  31.03.2018, fertig |
| Marko Despotovic | Daten einlesen  HTML, CSS, JS erstellen  Verlinkung erstellen | 27.03.2018 31.03.2018, fast fertig  31.03.2018 |
| Fabio Jaenecke | /F31000/ erstellen  Konzept Code andere Funktionen  Verlinkung erstellen  Footer entfernen von Webseite | 31.03.2018 31.03.2018  02.04.2018  31.03.2018 |

**Datenbank**

ER-Schema wird leicht angepasst. Gewisse Attribute werden wegen kleinem Umfang weggelassen.

**Struktur bei Github**

Jedes Gruppenmitglied arbeitet auf seinem eigenen Branch in Github und pusht diesen nach Fertigstellung einer Funktionalität auf den master.

**Webseite**

Bereits im WEB1 erstellt, leichte Anpassung bezüglich Umfang des Html-Codes vornehmen? Fabio wird dies noch anpassen. Dabei wird der footer-Bereich für den Moment weglassen.

**Funktionale Anforderungen**

Wie sieht der aktuelle Stand aus? Funktionen werden noch fertig programmiert.

**Aufträge**  
Gemäss obiger Liste und Projektplan.

**Nächste Zwischenbesprechung?**  
**Donnerstag, 29.03.2018, um 14:00 Uhr (ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 06.16, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich)**

*Dieses Dokument wurde am Montag, 23.03.2018 über Slack an alle Gruppenmitglieder zur Kenntnisnahme*  
*versandt.*