**Zwischenbesprechung vom Donnerstag, 29.März 2018**

**Ort**

ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 03.06, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich

**Teilnehmer**

Raphael Caradonna (Sitzungsleiter)

Fabio Jaenecke (Protokollführer)

Michèle Trebo

Marko Despotovic

**Notizen**

**Wer hat was bereits gemacht?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WER | WAS | BIS WANN |
| Michèle Trebo | /F3000/ erstellen  Konzept Code andere Funktionen  Verlinkung erstellen | 31.03.2018 31.03.2018  31.03.2018, fertig |
| Raphael Caradonna | ER-Schema Implementierung  HTML, CSS, JS erstellen  SQL-Testfälle | 20.03.2018, fertig 31.03.2018, fertig  31.03.2018, fertig |
| Marko Despotovic | Daten einlesen  HTML, CSS, JS erstellen  Verlinkung erstellen | 27.03.2018, fertig 31.03.2018, fertig  31.03.2018, fertig |
| Fabio Jaenecke | /F31000/ erstellen  Konzept Code andere Funktionen  Verlinkung erstellen  Footer entfernen von Webseite | 31.03.2018 31.03.2018  02.04.2018, fertig  31.03.2018 |

**Datenbank**

Initialisierung und Füllen mit Daten funktioniert. Leichte Anpassung des ER-Schemas: Tabelle Kategorieneinteilung gelöscht.

**Webseite**

Fabio passt footer-Bereich noch an bzw. lässt diesen für den Moment weg. Marko erstellt noch statische Seiten für das Navigationsmenü, so dass alle Einträge im Menü eine Verlinkung haben.

**Funktionale Anforderungen**

Funktionen werden noch fertig programmiert.

**Aufträge**  
Gemäss obiger Liste und Projektplan.

**Nächste Zwischenbesprechung?**  
**Dienstag, 29.03.2018, um 18:20 Uhr (ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 06.16, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich)**

*Dieses Dokument wurde am Donnerstag, 29.03.2018 über Slack an alle Gruppenmitglieder zur Kenntnisnahme*  
*versandt.*