**Zwischenbesprechung vom Montag, 16.April 2018**

**Ort**

ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 03.06, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich

**Teilnehmer**

Fabio Jaenecke (Sitzungsleiter)

Marko Despotovic (Protokollführer)

Raphael Caradonna

Michèle Trebo

**Wer macht was, bis wann?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WER | WAS | BIS WANN |
| Fabio Jaenecke | Refactoring: MahlzeitassistentServlet verwenden  Refactoring: Projekt allgemein  Unterstützung für Marko & Michèle | 22.04.2018  22.04.2018  20.04.2018 |
| Marko Despotovic | /F7/ Rezepte  Rezepte tippen/hardcoden in jsp file  Auftrag Zusammenarbeit inputs  Issue erstellen für Anpassung Umlaute | 22.04.2018  20.04.2018  18.04.2018  18.04.2018 |
| Raphael Caradonna | /F3/ Suchfilter  HTML-files hinzufügen für Suchresultate  Auftrag Zusammenarbeit inputs | 22.04.2018  20.04.2018  18.04.2018 |
| Michèle Trebo | /F2/ Rangliste -> anpassen für Karenzphase/Dauerernaer.  /F5/ Zugriffsskala -> Button erstellen | 18.04.2018 20.04.2018 |

**Nächste Zwischenbesprechung**  
**Donnerstag, 19.04.2018, um 15:30 Uhr (ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 06.12, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich)**

*Dieses Dokument wurde am Montag, 16.04.2018 über Slack an alle Gruppenmitglieder zur Kenntnisnahme*  
*versandt.*