**Zwischenbesprechung vom Donnerstag, 26.April 2018**

**Ort**

ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 06.12, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich

**Teilnehmer**

Marko Despotovic (Sitzungsleiter)

Michèle Trebo (Protokollführerin)

Fabio Jaenecke

Raphael Caradonna

**Wer macht was, bis wann?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WER | WAS | BIS WANN |
| Marko Despotovic | Phase 1:  - Kompilierung testen  - JUnit Tests schreiben  - Code Refactoring  Phase 2:  - Testfälle schreiben  - Funktionen testen  Akzeptanztests | 06.05.2018  06.05.2018  09.05.2108  13.05.2018  13.05.2018  13.05.2018 |
| Michèle Trebo | Phase 1:  - Kompilierung testen  - JUnit Tests schreiben  - Code Refactoring | 06.05.2018  06.05.2018  09.05.2108 |
| Raphael Caradonna | - Datenbankzugriff mittels SQL Queries testen | 13.05.2018 |
| Fabio Jaenecke | Gruppenspezifischer Schwerpunkt:  - Entwurf  - Testing  Phase 2:  - Testfälle schreiben  - Funktionen testen | 06.05.2018  06.05.2018  13.05.2018  13.05.2018 |

**Pendenzen aus der Meilensteinsitzung 3**

- Suchfunktion ‘aufräumen’

- Umlaute korrigieren

**Nächste Zwischenbesprechung:**  
**Montag, 30.04.2018, um 17:10 Uhr (ZHAW School of Engineering, Standort Zürich, Zimmer ZL 06.12, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich)**

*Dieses Dokument wurde am Freitag, 27.04.2018 über Slack an alle Gruppenmitglieder zur Kenntnisnahme*  
*versandt.*